В целях дальнейшего развития материально-технической базы для массового привлечения населения к систематическим физкультурно-спортивным занятиям и подготовки спортивного резерва постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 05.07.2005г. № 171 утверждена подпрограмма «Строительство физкультурно-спортивных комплексов в Чувашской Республике на период до 2010 года» республиканской комплексной программы развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения Чувашской Республики на 2003-2006 годы.

В рамках реализации данной подпрограммы в республике к 2010 году планируется в три этапа построить 23 современных физкультурно-спортивных комплекса. На первом этапе запланировано строительство ФСК  в г.г. Алатырь,  Шумерля, с. Шихазаны Канашского района, с. Красноармейское, п. Вурнары, п.Кугеси Чебоксарского района.

Проделана большая работа по реализации первого этапа строительства. Ко Дню Республики в поселке  Вурнары  сдан в эксплуатацию ФСК, выполнены строительно-монтажные работы по физкультурно-спортивным комплексам в с. Красноармейском и в п. Шихазаны.

В целях сохранения и развития сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений выполнялись  мероприятия по освоению инвестиций из федеральной  и республиканской адресных инвестиционных программ  Чувашской Республики.

В 2005 году за счет федерального бюджета профинансировано по адресной инвестиционной программе 31000,0 тыс. рублей против 18000,0 тыс. рублей в 2004 году, в т.ч.: на строительство ГУП «Стадион «Олимпийский» - 5000,0 тыс. рублей,  на реконструкции бассейна РГУДОД «СДЮСШОР №3» - 18000,0 тыс. рублей,  здания РГУДОД «СДЮСШОР №4 по хоккею с шайбой - 8000,0 тыс. рублей, все выделенные средства освоены.

В 2005 году за счет республиканского бюджета были  выделены средства в размере 9900,0 тыс. рублей (в 2004 г. - 7200,0 тыс. рублей): РГУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни» 1000,0 тыс. рублей, РГУДОД «СДЮСШОР №9 по плаванию» -500,0 тыс. рублей, ГУП «Стадион «Олимпийский»» -7400,0 тыс. рублей, РГУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Росинка» -1000,0 тыс. рублей.

Освоение финансовых средств осуществлялось в строгом соответствии с графиками производства работ, реализация капитальных вложений осуществлялась в полном объеме.